ПЛАН СОЗДАНИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ САРАНСК НА 2024-2026 ГОДЫ

| № п/п | Наименование и местоположение объекта | Источник финансирования | Общая стоимость объекта (млн. руб.) | Срок реализации, годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ |
|  | Реконструкция одной нитки напорного канализационного коллектора №4 в г.о. Саранск | Бюджетные средства | 90,160 | 2023-2024 |
|  | Реконструкция (модернизация) очистных сооружений канализации на территории г.о. Саранск | Бюджетные средства | 123,45 | 2023-2024 |
|  | Реконструкция канализационных сетей Юго-Западной части г. Саранск (самотечный канализационный коллектор №2, инв.№2690 лит.1; приток №1 коллектора №2, инв.№2617 лит.1) | Бюджетные и внебюджетные средства | 1055,937 | 2024 |
|  | Строительство внеплощадочных сетей водоснабжения квартала, ограниченного ул. Косарева и Северо-Восточным шоссе (восточнее территории ОАО «Резинотехника») г. Саранске | ФБ+РБ+МБ | 114,419 | 2024 |
|  | Жилая застройка многоэтажными жилыми домами на участке между ул. Рузаевской и ул. Борина в г. Саранск. Сети водоотведения | ФБ+РБ+МБ | 96,761 | 2024 |
|  | Водоотвод от 2-го до 3-го подъема и ВНС №7 в г.о. Саранск, РМ, Лямбирский район, пос. Блохинские Выселки; г.о. Саранск | ФБ+РБ+МБ | 686,8 | 2024-2026 |
| ДОРОЖНЫЙ ФОНД |
| 1 | Строительство автодороги по ул. Строительная от ул. Победы до ул. Гожувская с путепроводом через железную дорогу и р. Инсар | ФБ+РБ | 11026,183 | 2024 |
| 2. | Строительство автомобильной дороги с наружным освещением и ливневой канализацией в квартале, ограниченном ул. Косарева и Северо-Восточным шоссе (восточнее территории ОАО "Резинотехника") с устройством двух примыканий к автодороге по ул. Косарева в г. Саранске | ФБ+РБ+МБ | 343,281 | 2024 |
| 3. | Ул. Советская от ул. Титова до ул. Подлесная | РБ+МБ | 20,0 | 2024 |
| 4. | Ул. Маринина от ул. Мичурина до ул. Саранская | РБ+МБ | 14,0 | 2024 |
| 5. | Пер. Евсевьева от ул. Транспортной до ул.Осипенко, д.97 | РБ+МБ | 6,0 | 2024 |
| 6. | Ул. Филатова от ул. Республиканской до ул. Мичурина | РБ+МБ | 4,0 | 2024 |
| 7. | Ул. Свердлова п. Николаевка от д.№1 до д. №162 | РБ+МБ | 40,0 | 2024 |
| 8. | Ул. Мичурина в р.п. Ялга от ул. Пионерская до МКД №5 | РБ+МБ | 10,0 | 2024 |
| 9. | Ул. Октябрьская в р.п. Ялга от ул. Пионерской до МКД№3а | РБ+МБ | 7,5 | 2024 |
| 10. | Ул. Полевая в р.п. Ялга от ул.Луговой до дачного проезда | РБ+МБ | 35,0 | 2024 |
| 11. | Пр-т 70 лет Октября заезды к МКД от ул. Косарева до ул.Короленко | РБ+МБ | 50,0 | 2024 |
| 12. | Ул. Мордовская от ул. Невского до ул. Мокшанская | РБ+МБ | 25,0 | 2024 |
| 13. | Ул. Халтурина от ул.Коммунистической до МКД №27а | РБ+МБ | 20,0 | 2024 |
| 14. | Ул. Рязанская от ул.Качалова до ул. Сахалинской | РБ+МБ | 10,0 | 2024 |
| 15. | Ул. Курская от ул. Стрелецкой до ул. Тамбовской | РБ+МБ | 17,5 | 2024 |
| 16. | Ул. Карельская п. Николаевка | РБ+МБ | 20,0 | 2024 |
| 17. | Ул. Центральная п. Горяйновка г.о. Саранск | РБ+МБ | 40,0 | 2024 |
| 18. | Пр-т 50 лет Октября обе стороны от ул. Гагарина до ул. М. Расковой | РБ+МБ | 25,0 | 2024 |
| 19. | Ул. Энгельса от Юго-Западного ш. до МКД №33 | РБ+МБ | 31,68 | 2024 |
| 20. | Ул. Ульянова от ул. Осипенко до ул. Энгельса | РБ+МБ | 65,692 | 2024 |
| 21. | Ул. Гагарина от ул. А. Невского до ул. Ульянова | РБ+МБ | 19,869 | 2024 |
| 22. | Ул. Солнечная от ул. Пушкина до Лямбирского ш. | РБ+МБ | 50,0 | 2024 |
| 23. | Ключаревское ш., от ул. Полежаева до Юго-Западного ш. | РБ+МБ | 30,0 | 2024 |
| 24. | Ул. Пушкина от ул. Войнова до бульвара Цаплина | РБ+МБ | 102,0 | 2024 |
| 25. | Проезд Жуковского от ул. Большевистской до пр-та Ленина | РБ+МБ | 11,0 | 2024 |
| 26. | Ул. Николаева от. Ул. Невского до ул. Саранской | РБ+МБ | 23,0 | 2024 |
| 27. | Ул. Котовского от Юго-Западного ш. до ул. М. Расковой | РБ+МБ | 56,0 | 2024 |
| 28. | Ул. Терешковой от ул. Ботевградской до ул. Большевистской | РБ+МБ | 20,0 | 2024 |
| 29. | Ул. Васенко от ул. Титова до пр.Ленина | РБ+МБ | 25,0 | 2024 |
| 30. | Ул. Косарева от ул. Волгоградской до пр. 70 лет Октября | РБ+МБ | 29,0 | 2024 |
| 31. | Ул. Борина от пр. 70 лет Октября до д.46а по ул. Борина | РБ+МБ | 5,5 | 2024 |
| 32. | Ул. Циолковского от ул. Борина до Иркутского переулка | РБ+МБ | 3,5 | 2024 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ |
| 1. | Благоустройство площади по ул. Гожувская (ФОК) и сквер Администрации Октябрьского района городского округа Саранск | ФБ+РБ+МБ | 40,4 | 2024 |
| 2. | Благоустройство дворовой территории по адресу ул. Большевистская, 113А | ФБ+РБ+МБ | 3,152 | 2024 |
| 3. | Благоустройство дворовой территории по адресу ул. Победы, 11 | ФБ+РБ+МБ | 0,94 | 2024 |
| 4. | Благоустройство дворовой территории по адресу рп. Луховка, ул.Заводская, 9 | ФБ+РБ+МБ | 2,071 | 2024 |
| 5. | Благоустройство площади по ул. Советской | ФБ+РБ+МБ | 40,0 | 2024 |
| 6. | Благоустройство площади Тысячелетия по ул. Большевистской | ФБ+РБ+МБ | 400,0 | 2024 |
| 7. | Благоустройство территории по ул. Гожувской (в районе Администрации Октябрьского района) | ФБ+РБ+МБ | 40,0 | 2024 |
| 8. | Благоустройство территории, ограниченной ул. Серадзской и ул. Попова | ФБ+РБ+МБ | 40,0 | 2024 |
| 9. | Благоустройство территории спуска по ул. Московская | ФБ+РБ+МБ | 300,00 | 2024 |
| БКД |
| 1. | Ул. Крупская , с. Куликовка, г.о. Саранск | ФБ+РБ+МБ | 23,895127 | 2024 |
| 2. | Пер. Крупской, с. Куликовка, г.о. Саранск | ФБ+РБ+МБ | 20,759262 | 2024 |
| 3. | Ул. Севастопольская, г.о. Саранск | ФБ+РБ+МБ | 29,622799 | 2024 |
| 4. | Ул. Ленина, рп. Николаевка, г.о. Саранск | ФБ+РБ+МБ | 61,261540 | 2024 |
| 5. | Ул. 1-я Промышленная , г. Саранск | ФБ+РБ+МБ | 22,6828497 | 2024 |
| 6. | Строительство путепровода по ул. Пролетарской, г. Саранск | ФБ+РБ+МБ | 518,592960 | 2025 |
| 7. | Капитальный ремонт путепровода через железнодорожные пути в рп. Ялга | ФБ+РБ+МБ | 49,77856 | 2025 |
| ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
| 1. | Школа на 800 мест по ул. 1-я Набережная г. Саранска | Бюджетные средства | 834,260 | 2025 г. |
| 2. | Школа на 600 мест в г. Саранск, ул. Косарева | ФБ | 1021,577 | 2025 г. |
|  | КУЛЬТУРА |
| 1. | Капитальный ремонт МБУДО «Детская музыкальная школа № 1» по адресу ул.Л.Толстого, д.13 | ФБ+РБ+МБ | 51, 461 | 2025 |
| 2. | Капитальный ремонт МБУДО «Детская музыкальная школа № 4 им. Л. Воинова» по адресу ул.Л.Толстого, д.13 | ФБ+РБ+МБ | 26, 882 | 2025 |
| 3. | Создание виртуального зала в МБУДО «Детская музыкальная школа № 6» по адресу ул. Гожувская, 25 | ФБ+РБ+МБ | 0,704 | 2024 |
| 4. | Капитальный ремонт конструкций покрытия цокольного этажа (эксплуатируемой кровли) ДК «ЛУЧ» по адресу ул. Веселовского,40А | МБ | 15,0 | 2024 |
| 5. | Капитальный ремонт МБУК «Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945 г.г.» | ФБ+РБ+МБ | 38,687 | 2025 |
| 6. | Капитальный ремонт МБУК «Театр куклы и актера «Крошка» по адресу Полежаева 159 Г | МБ | 3,0 | 2024 |