Приложение

к Постановлению Администрации

городского   округа  Саранск

от «___»_______20__ года № ___

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды

в городском округе Саранск в 2017 году»

городской округ Саранск

2017 год

Паспорт муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

в городском округе Саранск в 2017 году»

| Наименование программы | «Формирование современной городской среды в городском округе Саранск в 2017 году» (далее- программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке программы, (наименование и номер соответствующего нормативно-правового акта) | Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» |
| Ответственный разработчик программы | Департамент городского хозяйства Администрации городского округа Саранск. |
| Ответственный исполнитель | Департамент городского хозяйства Администрации городского округа Саранск. |
| Участники программы | Администрация Ленинского района г.о. Саранск, Администрация Октябрьского района г.о. Саранск, Администрация Пролетарского района г.о. Саранск, КУ г.о. Саранск «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства». |
| Программно-целевые инструменты | Проведение благоустройства территории городского округа Саранск |
| Цели программы | Повышение уровня благоустройства территорий городского округа Саранск для комфортного проживания населения. |
| Задачи программы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа Саранск; повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, набережных и т.д.) |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - Количество благоустроенных дворовых территорий; - Количество благоустроенных общественных территорий. |
| Этапы и сроки реализации программы | Реализация программы предусматривается в 2017 году |
| Ресурсное обеспечение программы | Общий объем бюджетных ассигнований составит 157821,31 тыс. руб., в том числе: средства федерального и республиканского бюджетов – 150 306 тыс. руб.; средства бюджета г.о. Саранск – 7 515,31 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | увеличение доли благоустроенных дворовых территорий; увеличение доли благоустроенных общественных территорий (парков, скверов, набережных и т.д.). |
| Система организации управления и контроль за исполнением программы | Общее руководство, текущее управление и контроль за реализацией программы осуществляет Департамент городского хозяйства Администрации городского округа Саранск. Администрация Ленинского района городского округа Саранск, Администрация Пролетарского района городского округа Саранск, Администрация Октябрьского района городского Саранск, КУ г.о. Саранск «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» несут ответственность за реализацию основных мероприятий программы. Контроль за реализацией программы осуществляют Департамент финансов Администрации городского округа Саранск и Управление экономики Администрации городского округа Саранск |

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития                  городского округа Саранск, формулировка основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

Муниципальное образование городской округ Саранск находится в 642 км от г. Москвы. Город Саранск является столицей Республики Мордовия – основан в 1641 году. Площадь муниципального образования городского округа Саранск составляет 383,3 км2.

В состав территории городского округа входят следующие населенные пункты: город Саранск, состоящий из Ленинского, Октябрьского и Пролетарского районов, рабочий поселок Луховка, рабочий поселок Николаевка, рабочий поселок Ялга, поселок Добровольный, поселок Озерный, поселок Пушкино, село Горяйновка, село Грибоедово, село Зыково, село Куликовка, село Макаровка, село Монастырское, село Напольная Тавла, деревня Ивановка, деревня Полянки, деревня Танеевка.

Численность постоянного населения в городском округе Саранск на 01.01.2017 г. составила 344,4 тыс. человек.

Городской округ Саранск является перспективным развивающимся муниципальным образованием. Город Саранск неоднократно занимал призовые места в конкурсе «Самый благоустроенный город России».

Одной из основных задач перед органами местного самоуправления является не только сохранение существующих элементов благоустройства, но продолжение выполнения работ по благоустройству территорий городского округа Саранск.

С 2011 года осуществляется реализация муниципальных программ по благоустройству дворовых территорий. В настоящее время благоустроено 635 дворовых территорий. Отсутствие необходимого объема финансовых ресурсов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий не позволяет решить имеющиеся вопросы благоустройства в полном объеме. Для их решения необходимы дополнительные источники финансирования.

В связи с этим имеется необходимость разработки и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе Саранск в 2017 году». В рамках программы планируется вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в программу.

Раздел 2. Приоритеты государственной и муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации программы, сроки и этапы реализации программы.

В Российской Федерации в 2017 году началась реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Основная цель данного проекта является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации путем реализации ежегодно (в период с 2017 по 2020 годы) комплекса первоочередных мероприятий по формированию современной комфортной городской среды в субъектах Российской Федерации, реализации к 2020 году 400 комплексных проектов по благоустройству. В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» предусматривается предоставление средств федерального бюджета регионам и муниципальным образованиям.

Благоустройство территории является одним из основных приоритетов муниципальной политики в сфере социально-экономического развития муниципального образования городской округ Саранск.

В 2018 году городу Саранску предстоит провести на своей территории футбольные матчи и принять гостей из многих стран в рамках Чемпионата Мира по футболу FIFA 2018. Для проведения Чемпионата предстоит повысить уровень благоустроенности городских территорий.

Целью программы является повышение уровня благоустройства территорий городского округа Саранск. Задачами муниципальной программы являются повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа Саранск; повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, набережных и т.д.).

Сведения о целевых показателях программы и их значениях отражены в таблице 1.

Таблица 1.

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |
| 1 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | Ед., кв.м. | 635/933322 |  |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий | Проценты | 32,2 |  |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) | Проценты | 33,1 |  |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 17 |  |
| 5 | Площадь благоустроенных общественных территорий | Га | 85,2 |  |
| 6 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | Проценты. | 35,2 |  |
| 7 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | Кв.м. | 3,61 |  |

Реализация программы предусматривается в 2017 году.

В настоящей программе используются следующие понятия:

дворовая территория – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

общественная территория – территория городского округа Саранск соответствующего функционального назначения (площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иная территория), которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц;

заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории

Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий и мероприятий программы.

Информация об основных мероприятиях программы отражена в таблице 2.

Таблица 2.

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия программы | Связь с показателями программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий | Администрация Ленинского района городского округа Саранск, Администрация Пролетарского района городского округа Саранск, Администрация Октябрьского района городского округа Саранск | 2017 | 2017 | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий. | Нереализация плановых показателей. Увеличение степени физического износа дворовых территорий | Показатели 1-3 Таблицы 1. |
| 2. | Благоустройство общественной территории | КУ г.о. Саранск «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» | 2017 | 2017 | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий | Нереализация плановых показателей. Увеличение степени физического износа общественных территорий | Показатели 4-7 Таблицы 1. |

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, будет сформирован по результатам отбора, проведенного в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу на 2017 год, утвержденным постановлением Администрации городского округа Саранск от 24.03.2017 года № 614, и приведен в приложении к программе.

Общественная территория, подлежащая благоустройству, будет определена по результатам отбора, проведенного в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу на 2017 год общественной территории, подлежащей благоустройству в 2017 году, утвержденным постановлением Администрации городского округа Саранск от 24.03.2017 года № 614, и приведена в приложении к программе с перечнем видов работ, планируемых к выполнению.

Раздел 4. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение целей и (или) конечных результатов муниципальной программы.

Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение целей и (или) конечных результатов программы реализовываются принятием соответствующего нормативного правового акта Администрации г.о. Саранск, внесением изменений в программу в связи с актуализацией программных мероприятий.

Таблица 3.

| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий | Порядок отбора дворовых территорий для включения их в муниципальную программу | Департамент городского хозяйства Администрации г.о. Саранск | Порядок отбора дворовых территорий для включения их в муниципальную программу утвержден постановлением Администрации городского округа Саранск от 24.03.2017 года № 614 |
| 1.2 | Благоустройство общественных территорий | Порядок отбора общественной территории для включения ее в муниципальную программу | Департамент городского хозяйства Администрации г.о. Саранск | Порядок отбора общественной территории для включения ее в муниципальную программу утвержден постановлением Администрации городского округа Саранск от 24.03.2017 года № 614 |

Раздел 5. Ресурсное обеспечение программы и прогнозная оценка расходов за счет всех источников финансирования на реализацию программы.

Финансирование основных мероприятий программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Мордовия, бюджета городского округа Саранск. Объем финансирования программы представлен в таблице 4.

Таблица 4.

| №п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участники программы | Источники финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы , тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз/Пр | ЦСР | ВР |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе Саранск на 2017 год» | Департамент городского хозяйства Администрации г.о. Саранск | Всего |  |  |  |  | 157 821,31 |
| а) |  |  | ФБ и РБ |  |  |  |  | 150 306,0 |
| б) |  |  | МБ |  |  |  |  | 7 515,31 |
| 1.1 | Основное мероприятие. Благоустройство дворовых территорий | Администрации Ленинского Октябрьского, Пролетарского районов г.о. Саранск. | Всего |  |  |  |  | 89 937,84 |
| а) |  |  | ФБ и РБ |  |  |  |  | 82 422,53 |
| б) |  |  | МБ |  |  |  |  | 7 515,31 |
| 1.2 | Основное мероприятие. Благоустройство общественной территории | КУ г.о. Саранск «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» | ФБ и РБ |  |  |  |  | 67 883,67 |

Примечание:

ФБ и РБ – федеральный и республиканский бюджет Республики Мордовия;

МБ – местный бюджет городского округа Саранск

Адресное (пообъектное) расходование денежных средств, выделенных на мероприятия программы, будет представлено в приложениях к программе.

Раздел 6. Анализ рисков реализации программы и описание мер по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей программы.

Результатом реализации Программы будет являться достижение цели по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, а также вовлечение граждан и организаций в процесс благоустройства городского округа Саранск.

В ходе реализации программы возможны возникновение рисков, оказывающих влияние на конечные результаты реализации мероприятий  программы. К основным следует отнести следующие.

Организационный риск, связан с принятием правовых актов на  уровне государственной и муниципальной власти, который обусловлен, прежде всего, короткими сроками их разработки, согласования, общественного обсуждения и утверждения.

Наряду с организационным имеется вероятность финансового риска реализации программы, связанного с финансированием программы не в полном объеме.

Немаловажным является социальный риск, так как реализация программы предусматривает вовлечение граждан в процесс благоустройства. Социальный риск может возникнуть в результате низкой социальной активности населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий.

Также существуют риски нарушения подрядчиками сроков выполнения работ.

Сведение указанных рисков к минимуму возможно за счет имеющейся эффективной системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей, мониторинга выполнения программы, регулярного анализа и, при необходимости, корректировки показателей и мероприятий, перераспределения объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

Раздел 7. Механизм реализации программы.

Реализация программы предполагает вовлечение жителей и организаций г.о. Саранск в процесс благоустройства территории г.о. Саранск, которые осуществляется следующими способами:

- общественное обсуждение проекта программы;

- включение дворовой территории в программу только по решению заинтересованных лиц;

- включение в программу общественной территории, отобранной по результатам общественного обсуждения.

Заинтересованные лица направляют предложения о включении дворовой территории в программу в порядке, определенном постановлением Администрации городского округа Саранск от 24.03.2017 № 614.

В целях осуществления благоустройства дворовой территории заинтересованные лица вправе выбрать следующие виды работ:

а) минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (далее – минимальный перечень работ по благоустройству):

- ремонт дворовых проездов,

- обеспечение освещения дворовых территорий,

- установка скамеек, урн для мусора,

- устройство тротуаров и пешеходных дорожек.

б) дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (далее – дополнительный перечень работ по благоустройству):

- оборудование детских и (или) спортивных площадок,

- оборудование автомобильных парковок,

- озеленение территории.

Реализация дополнительного перечня работ по благоустройству возможно только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем работ по благоустройству.

Информация о нормативной стоимости (единичных расценках) работ по благоустройству дворовых территорий с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства в рамках минимального перечня работ по благоустройству представлена в приложении 1 к программе.

Заинтересованные лица принимают финансовое и (или) трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального перечня работ по благоустройству в случае, если Республикой Мордовия принято решение о таком участии.

Заинтересованные лица принимают финансовое и (или) трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в размере, установленном Республикой Мордовия.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма участия (финансовое и (или) трудовое) граждан в выполнении указанных работ будет определен в случае принятия Республикой Мордовия решения о таком участии.

После утверждения программы разрабатывается дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в программу. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в программу, установлен в приложении 2 к программе.

В случае принятия заинтересованными лицами решения о приобретении за счет средств заинтересованных лиц оборудования детских и (или) спортивных площадок, которое учтено при оценке предложения о включении дворовой территории в программу согласно критериям отбора дворовых территорий, определенных постановлением Администрации городского округа Саранск от 24.03.2017 № 614, такое решение должно быть реализовано в течение десяти рабочих дней после утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории. В случае, если данное решение не будет реализовано в течение десяти рабочих дней после утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, такая дворовая территория исключается из программы и в программу подлежит включению дворовая территория, набравшая меньший порядковой номер из числа дворовых территорий, не включенных в программу.

Заказчиками выполнения работ по благоустройству дворовых территорий выступают администрации районов городского округа Саранск. Администрации районов городского округа Саранск осуществляет определение подрядчиков способами, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Осуществление процедуры определения подрядчика возможно только после утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории.

Отбор общественной территории, подлежащей благоустройству, осуществляется в порядке, определенном постановлением Администрации городского округа Саранск от 24.03.2017 № 614.

После утверждения муниципальной программы КУ г.о. Саранск «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» обеспечивает подготовку дизайн-проект благоустройства общественной территории, в который включается текстовое и визуальное описание проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории.

Дизайн-проект благоустройства общественной территории утверждается Администрацией городского округа Саранск не позднее 1 июля 2017 года.

Заказчиком выполнения работ по благоустройству общественной территории выступает КУ г.о. Саранск «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства». КУ г.о. Саранск «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» осуществляет определение подрядчика способами, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий должны проводиться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Раздел 8. Мероприятия по утверждению не позднее 31 декабря 2017 г. муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы.

В ходе реализации федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» планируется до 31 декабря 2017 года разработка и утверждение муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 – 2022.

Приложение 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в городском округе в 2017 году»

Нормативная стоимость (единичные расценки)  работ по благоустройству дворовых территорий.

- Минимальный перечень работ по благоустройству

| № п/п | № Ед. расценки | Наименование работ | Ед. измер. | Количество | Стоимость с НДС в руб. (без учета ТЗР) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Ремонт дворовых проездов. |  |  |  |  |
| 1 | Е68-37-1 | Регулирование высотного положения крышек колодцев (без стоимости люка) | 1 люк | 1 |  |
|  |  | высота 5 см |  |  | 1 240 |
|  | Е68-37-02 | высота 10 см |  |  | 2 127 |
| 2 | Е66-8-1 | Демонтаж люка | 1 люк | 1 | 758 |
| 3 | Е23-04-011-01 | Установка люка (чугунный тяжёлый) | 1 люк | 1 | 815 |
|  |  | Люк чугунный тяжелый | шт | 1 | 5 281 |
| 4 | Е23-04-011-01 | Установка люка (полимерный) | 1 люк | 1 | 815 |
|  |  | Люк полимерный | шт | 1 | до 1000 |
| 5 | Е68-12-4 | Разборка а/бетонных покрытия |  |  |  |
|  |  | толщина 10 см | м³ | 1м²х0,1м | 135 |
| 6 | Е01-02-057-02 | Разработка грунта вручную |  |  |  |
|  |  | толщина 10 см | м³ | 1м²х0,1м | 57 |
| 7 | Е27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (механическим способом) толщина 10 см | м³ | 1м²х0,1м | 27 |
|  |  | Песок строительный | м³ | 1 | 364 |
| 8 | Е27-04-007-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв из щебня М 600 (механическим способом)толщина 15 см | м² |  | 87 |
|  |  | Щебень М 600 фракция 5-20 | м³ | 1 | до 960 |
|  |  | Щебень М 600 фракция 40-70 | м³ | 1 | до 1000 |
| 9 | Е27-06-026-01 | Розлив битума | тн | 1м²х0,0003тн | 5 |
| 10 | Е27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей марка 2 тип Б (5 см) | м² | 1 | 65 |
| 11 | Е27-06-021-01 | Добавка а/бетонного покрытия на 1 см | м² | 1 | 0,2 |
|  |  | Асфальтобетонная смесь, марка ΙΙ тип Б | тн | 1 | 4 159 |
| 12 | Е68-14-1 | Разборка бортовых камней (бордюр) | м.п. | 1 | 368 |
| 13 | Е27-02-010-02 | Установка бортовых камней (бордюр) | м.п. | 1 | 731 |
|  |  | Бортовой камень БР 100.30.15 объем 0,043 | шт | 1 | 412 |
| 14 | Е01-02-111-02 | Корчевка пней вручную | шт | 1 | 40 |
| 15 | Е01-02-027-05 | Планировка площадей вручную | м² | 1 | 50 |
| 16 | Т01-01-01-043 | Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами | тн | 1 | 25 |
| 17 | Т01-01-01-041 | Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | тн | 1 | 408 |
| 18 | Т03-21-01-010 | Перевозка грузов на расстояние 10 км | тн | 1 | 82 |
|  | - Устройство тротуаров и пешеходных дорожек. |  |  |  |  |
| 1 | Е27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщина 10 см | м³ | 1м²х0,1м | 27 |
|  |  | Песок строительный | м³ | 1 | 364 |
| 2 | Е27-07-002-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв из щебня М 400 (тротуар) толщина 10 см | м² | 1 | 129 |
|  |  | Щебень М 400 фракции 20-40 | м³ | 1 | 894 |
| 3 | Е27-07-001-01 | Устройство покрытий дорожек и тротуаров толщиной 3 см из горячих асфальтобетонных смесей марка 2 тип Б | м² | 1 | 111 |
|  | Е27-07-001-02 | Добавка а/бетонного покрытия на 1 см | м² | 1 | 30 |
|  |  | Асфальтобетонная смесь, марка ΙΙ тип Б | тн | 1 | 4 159 |
| 4 | Е27-02-010-02 | Установка бортовых камней (поребрик) | м.п. | 1 | 692 |
|  |  | Бортовой камень (поребрик) БР 100.20.8 объем 0,016 | шт |  | 167 |

| № п/п | № п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Количество | Стоимость с НДС в руб. (без учета ТРЗ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Е10-01-059-01 | - Установка скамьи. | шт | 1 | 354 |
|  |  |  |  | Скамья со спинкой и подлокотниками (2000х600х1000) |  |
|  |  | Скамья со спинкой и подлокотниками (2 м) | шт | 1 | до 5 286 |
| 2 | Е10-01-059-01 | - Установка урны. | шт | 1 | 354 |
|  |  |  |  | Урна антивандальная (390х260х585) Емкость (39 л) |  |
|  |  | Урна антивандальная на (26 л) | шт | 1 | до 2 100 |

  - Обеспечение освещения дворовых территорий.

| № п/п | Ед. расценки | Наименование работ | Ед. измер. | Количество | Стоимость с НДС в руб. ( с учётом ТРЗ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Опора наружного освещения |  |
| 1 | Е33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38 без приставок | 1 опора | 1 | 2 960 |
| 2 | Е33-04-014-02 | Установка светильника с лампами люминесцентными | шт | 1 | 1 779 |
| 3 | Е33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП) | м | 1 | 62 |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Е33-04-042-01 | Демонтаж опоры ВЛ-0,38-10 | 1 опора | 1 | 941 |
| 2 | Е33-04-017-01 | Демонтаж самонесущих изолированных проводов (СИП) | м | 1 | 740 |
| 3 | Е33-04-014-02 | Демонтаж светильника с лампами люминесцентными (без дальнейшего использования оборудования) | шт | 1 | 533 |
| 4 | Е33-04-014-02 | Демонтаж светильника с лампами люминесцентными (с возможностью использования светильника для дальнейшей установки | шт | 1 | 1 244 |
| 5 | Ц08-02-367-03 | Демонтаж провода на растяжках, сечением до 50 мм² | км | 40 м | 255 |
|  | Используемые материалы |  |  |  |  |
| 1 |  | Опора СВ-9,5-2с | шт | 1 | 7 092 |
| 2 |  | Кронштейн однорожковый | шт | 1 | 2 370 |
| 3 |  | Светильник ЖКУ-02-100-00ЗУХЛ1 с/стеклом в упаковке | шт |  | 1 770 |
| 4 |  | Светильник ЖКУ-02-150-00ЗУХЛ1 с/стеклом в упаковке | шт | 1 | 1 901 |
| 5 |  | Светильник ЖКУ-02-250-00ЗУХЛ1 с/стеклом в упаковке | шт | 1 | 2 154 |
| 6 |  | Светильник ЖКУ 16-100-001:ШБ(с/стеклом)GALAD | шт | 1 | 4 221 |
| 7 |  | Светильник ЖКУ 16-150-001:ШБ(с/стеклом)GALAD | шт | 1 | 4 441 |
| 8 |  | Светильник ЖКУ 16-250-001:ШО(с/стеклом)GALAD | шт | 1 | 4 709 |
| 9 |  | Лампа ДНаТ 100-1 | шт | 1 | 285 |
| 10 |  | Лампа ДНаТ 150-1 | шт | 1 | 293 |
| 11 |  | Лампа ДнАТ 250-1 | шт | 1 | 308 |
| 12 | С526-0158 | Провод СИП 4 2х16 | км | 1 | до 29 300 |
| 13 | С526-0135 | Провод СИП 2 3х16+1х25 | км | 1 | до 65 400 |
| 14 | С526-0136 | Провод СИП 2 3х25+1х35 | км | 1 | до 89 300 |
| 15 |  | Кронштейн анкерный КАМ 4000(СА 1500/2000 SO 253) ИЭК | шт | 1 | 191 |
| 16 |  | Зажим анкерный (РА 25*100) | шт | 1 | 129 |
| 17 |  | Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-70/1.5-10 ИЭК | шт | 1 | 111 |
| 18 |  | Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2.5- 35 ИЭК | шт | 1 | 167 |
| 19 |  | Лента бандажная ЛМ - 50 (F 2007 СОТ 37 F 207) ИЭК | шт | 1 | 134 |
| 20 |  | Скрепа для ленты NC 20 (CОТ 36, А 200) (уп.100 шт.) Niled | шт | 1 | 14 |
| 21 |  | Хомут стяжной Е778 Niled | шт | 1 | 6 |
| 22 |  | Провод АППВ 3х2,5 | м | 1 | 8 |

2. Дополнительный перечень работ по благоустройству.

| № п/п | Ед. расценки | Наименование работ | Ед. измер. | Количество | Стоимость с НДС в руб. (без учета ТЗР) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Оборудование автомобильных парковок. |  |  |  |  |
| 1 | Е68-37-1 | Регулирование высотного положения крышек колодцев (без стоимости люка) | 1 люк | 1 |  |
|  |  | высота 5 см |  |  | 1 240 |
|  | Е68-37-02 | высота 10 см |  |  | 2 127 |
| 2 | Е66-8-1 | Демонтаж люка | 1 люк | 1 | 758 |
| 3 | Е23-04-011-01 | Установка люка (чугунный тяжёлый) | 1 люк | 1 | 815 |
|  |  | Люк чугунный тяжелый | шт | 1 | 5 281 |
| 4 | Е23-04-011-01 | Установка люка (полимерный) | 1 люк | 1 | 815 |
|  |  | Люк полимерный | шт | 1 | до 1000 |
| 5 | Е68-12-4 | Разборка а/бетонных покрытия |  |  |  |
|  |  | толщина 10 см | м³ | 1м²х0,1м | 135 |
| 6 | Е01-02-057-02 | Разработка грунта вручную |  |  |  |
|  |  | толщина 10 см | м³ | 1м²х0,1м | 57 |
| 7 | Е27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (механическим способом) толщина 10 см | м³ | 1м²х0,1м | 27 |
|  |  | Песок строительный | м³ | 1 | 364 |
| 8 | Е27-04-007-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв из щебня М 600 (механическим способом)толщина 15 см | м² |  | 87 |
|  |  | Щебень М 600 фракция 5-20 | м³ | 1 | до 960 |
|  |  | Щебень М 600 фракция 40-70 | м³ | 1 | до 1000 |
| 9 | Е27-06-026-01 | Розлив битума | тн | 1м²х0,0003тн | 5 |
| 10 | Е27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей марка 2 тип Б (5 см) | м² | 1 | 65 |
| 11 | Е27-06-021-01 | Добавка а/бетонного покрытия на 1 см | м² | 1 | 0,2 |
|  |  | Асфальтобетонная смесь, марка ΙΙ тип Б | тн | 1 | 4 159 |
| 12 | Е68-14-1 | Разборка бортовых камней (бордюр) | м.п. | 1 | 368 |
| 13 | Е27-02-010-02 | Установка бортовых камней (бордюр) | м.п. | 1 | 731 |
|  |  | Бортовой камень БР 100.30.15 объем 0,043 | шт | 1 | 412 |
| 14 | Е01-02-111-02 | Карчевка пней вручную | шт | 1 | 40 |
| 15 | Е01-02-027-05 | Планировка площадей вручную | м² | 1 | 50 |
| 16 | Т01-01-01-043 | Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами | тн | 1 | 25 |
| 17 | Т01-01-01-041 | Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | тн | 1 | 408 |
| 18 | Т03-21-01-010 | Перевозка грузов на расстояние 10 км | тн | 1 | 82 |
| 19 | Э01-06-010-01 | Нанесение сплошных линий, пистолетом-распылителем, разметка 1.1,1.2.1,1.4, ширина 0,1 м | км | 1 парковочное место 5,5 м | 448 |
| 20 | Э01-06-014-02 | Нанесение букв, цифр и символов, пистолетом-распылителем, разметка 1.22,(инвалид) | м² | 1 парковочное место 0,7 м² | 202 |

  - Оборудование детских и спортивных площадок.

| № п/п | Ед. расценки | Наименование работ | Ед. измер. | Количество | Стоимость с НДС в руб. (без учета ТРЗ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Е06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | м³ | 0,35 | 1 949 |
| 2 | Е09-03-014-01 | Устройство игрового оборудования (МАФ) | тн | 0,182 | 5 157 |
|  | Игровое оборудование |  |  |  |  |
| 1 | 1.017 | Детский игровой комплекс Н1200 | шт | 1 | 82 500 |
| 2 | 4.01.5041 | Горка с деревянными перилами Н 900 | шт | 1 | 29 000 |
| 3 | 4.01.302 | Качалка-балансир металлическая | шт | 1 | 9 000 |
| 4 | 4.01.211 | Карусель с 6-ю поручнями | шт | 1 | 27 300 |
| 5 | 4.01.101 | Качели базовые жесткий подвес | шт | 1 | 15 600 |
| 6 | 3.01.301 | Песочница L=2000 мм | шт | 1 | 6 000 |
| 7 | 2.01.1242 | Спортивный комплекс Лиана средняя | шт | 1 | 8 900 |
| 8 | 2.01.118 | Спортивный комплекс шведская стенка | шт | 1 | 15 855 |
| 9 | 2.01.1173 | Спортивный комплекс Турник | шт | 1 | 10 272 |
| 10 | 2.01.501 | Брусья | шт | 1 | 6 999 |

  - Озеленение территории.

| № п/п | Ед. расценки | Наименование работ | Ед. измер. | Количество | Стоимость с НДС в руб. (без учета ТРЗ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Е47-02-040-02 | Копание ям вручную | шт | 1 | 8 |
| 2 | Е47-01-009-02 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли | 10 деревьев | 1 | 459 |
| 3 | Е47-01-033-01 | Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь | 10 м живой изгороди | 1 | 246 |
| 4 | Е47-01-001-04 | Очистка участка от мусора | м² | 1 | 17 |
| 5 | Е47-01-001-04 | Планировка участка вручную | м² | 1 | 43 |
| 6 | Е47-01-054-02 | Посадка цветов в клумбы | шт | 1 | 10 |
| 1 | С414-0126 | Деревья-саженцы (вяз, дуб, клен, липа, ясень) | шт | 1 | 355 |
| 2 | С414-02849 | Спирея | шт | 1 | 267 |
| 3 | С414-0704 | Петунья смесь | шт | 1 | 19 |

Приложение 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в городском округе в 2017 году»

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в программу

1. Настоящий Порядок определяет процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории (далее – дизайн-проект), включенной в программу.

2. Дизайн-проект должен включать текстовое и визуальное описание проекта, перечень (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ.

3. Дизайн-проекты разрабатываются администрациями районов городского округа Саранск (в отношении дворовых территорий, расположенных на территории соответствующего района городского округа Саранск) в течение пяти рабочих дней со дня утверждения программы.

4. Администрации районов городского округа Саранск в течение пяти рабочих дней со дня разработки дизайн-проект обеспечивают его обсуждение и согласование с представителем заинтересованных лиц, уполномоченным на согласование дизайн-проекта в соответствии с протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо протоколами общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории, если дворовая территория является единой для нескольких многоквартирных домов, иных зданий и сооружений.

5. В случае наличия между представителем заинтересованных лиц и администрации районов городского округа Саранск неурегулированных разногласий по дизайн-проекту он передается для рассмотрения и согласования окончательной версии дизайн-проекта общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории городского округа Саранск (далее – общественная комиссия), созданной в соответствии с постановлением Администрации городского округа Саранск от 24.03.2017 № 614 «О реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории городского округа Саранск» с письменными замечаниями представителя заинтересованных лиц (при наличии).

6. Согласованный с представителем заинтересованных лиц либо общественной комиссий в случаях, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, дизайн-проект утверждается приказом главы администрации района городского округа Саранск.

7. Дизайн-проекты благоустройства каждой дворовой территории, включенной в программу, должны быть утверждены не позднее 1 июля 2017 года.